**Порядок допуска к работам на сооружениях связи ПАО МГТС**

Для допуска к работам сторонней организации необходимо осуществить следующие мероприятия:

1) Заключить «Соглашение об условиях осуществления работ в линейных сооружениях связи ПАО МГТС» (далее- Соглашение):

- подать в ПАО МГТС документы в соответствии с перечнем, указанным в Заявлении-обязательстве;

- оформить Соглашение у ответственного за выдачу Соглашений;

- подписать Соглашение.

2) Направить списки работников Организации для согласования с ПАО МГТС, пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда, ознакомиться со списком трасс кабелей с дистанционным питанием.

3) Направить заявку на производство плановых или аварийных работ в ПАО МГТС:

- Для плановых работ после утверждения заявки оформить наряд-допуск, наряды на оказание услуг и Разрешение на производство работ, пройти целевой инструктаж, получить при необходимости ключи от запорных устройств на территориальной площадке.

- Для аварийных работ получить разрешение на допуск к работам от диспетчера, оформить наряд-допуск, пройти целевой инструктаж, получить при необходимости ключи от запорных устройств на территориальной площадке.

4) При производстве работ строго исполнять «Инструкцию о проведении работ в смотровых устройствах».

5) По завершении работ вызвать представителя ПАО МГТС для проведения внешнего осмотра законченного строительством объекта, закрыть выданное Разрешение, закрыть наряды на оказание услуг и наряд-допуск.